107512專題與老師例行會議紀錄

紀錄：李悅閱

開會日期：107年 07 月 19 日 (星期 四 ) 13 時 00 分

會議地點/形式：林宏仁老師辦公室面會

出席：陳昱、李悅閱、謝仲齊、張敏慈

缺席：曾天鈞

1. **列管事項**

1. 網頁UI配置及功能進度

**二、討論事項**

1. Demo

2. 老師建議

**三、Demo時遇到的問題**

1. moment - node.js編輯顯示日期
2. diary Create版型沒整合進去
3. diary Edit下拉選單問題
4. 建立好課程以後有問題
5. 上鎖的圖片沒顯示好
6. 日記連結問題

**四、老師建議**

1. 測試資料要接近現實(建立真實的測試資料，照片也是)
2. UI的配置還太粗糙--顏色、內容配置
3. (例如建立日記和個人資料的功能顏色都不同，區分身分的網頁顏色)
4. 輸入的部分用editor
5. 網頁進度太慢
6. 手機部分:時間只夠做一個特定情境
7. 網頁目前看不到亮點
8. 評分目前還算優點，可以利用手機說是要戶外教學
9. 網頁目前進度還沒辦法三評讓評審測試
10. 速度要再更快
11. 如果AR不能用 要找解決辦法不要執著

**五、下次會議討論事項**

1. 修改網頁更完整，進度加快

2. APP部份繼續嘗試

**六、下次會議時間：107年08月16日（一）12時30分**

**七、下次會議地點：林宏仁老師辦公室**

**八、散會：13時35分**